לוז משוער לפרויקט WinSMARTS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' שבוע** | **תאריכים** | **יעדים** | **הערות** |
|  | עד י' כסליו 24.11.12 | בחירת פרוייקט, הגדרת יעדים, קבלת אישור מהמנחה |  |
| 1-2 | י"א כסליו - כ"ד כסליו  25.11.12 - 8.12.12 | בדיקת ישימות |  |
| 3-4 | כ"ה כסליו - ט' טבת  9.12.12 - 22.12.12 | כתיבת מחלקות, פונקציות בסיסיות, הרצה ראשונית |  |
| 4-6 | י' טבת - א' שבט  23.12.12 – 12.1.13 | הוספת יתר המחלקות, דיבוג |  |
| 7-9 | ב' שבט - כ"ב שבט  13.1.13 – 2.2.13 | בדיקת היתכנות והתאמת המערכת לארכיטקטורת x86-64  ומערכת לינוקס |  |
|  |  | בדיקת אפשרויות GUI, השוואה ובחירת המתאים ביותר |  |
|  |  | בניית ה GUI הנבחר |  |
|  |  | כתיבת יישומים וחקר תוצאות |  |
|  |  | כתיבת דו"ח ומצגת |  |